ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แนวทางพัฒนา  1.1  ก่อสร้างปรับปรุงรักษาถนน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  ฯลฯ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ถนน ไหล่ทาง คูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน และขุดลอกคลอง แม่น้ำธรรมชาติ และปรับสภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นต้น จำนวน 200,000 บาท บาท | เขตเทศบาลตำบลฉวาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายวังม่วง | โครง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง สาย ฉวาง – แหลมยูง ขนาดกว้าง แบ่ง 2 ช่วง - ช่วงที่ 1 กว้าง 1.20 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 345 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร รายละเอียดตามผังและแบบแปลนตามเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 83,300.- บาท | เขตเทศบาลตำบลฉวาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 174.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 427,400 บาท | เขตเทศบาลตำบลฉวาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางพัฒนา  1.2  พัฒนาระบบจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร จำนวน 200,000 บาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น ทาสีถนน ทำป้าย เครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร แผงกั้น เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับจราจร เป็นเงิน 29,200.- บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ทั่วไป จำนวน 170,800.- บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท. 0307/ ว.3534 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางพัฒนา  1.3   ปรับปรุงขยายเขตประปา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการจุดบริการประปา ดื่มได้ จำนวน 80,000 บาท | โครงการจุดบริการประปา ดื่มได้ จำนวน 80,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุน แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา จันดีในการขยายเขตการติดตั้งจุดบริการประปาน้ำดื่มได้ จำนวน 4 จุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. | โครงการขยาย เขตประปา จำนวน 130,000 บาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา | โครงการขยายเขตประปา จำนวน 130,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุน แก่ สำนักงานประปา จันดี ในการขยายเขตประปา ซอยตัน ( ซอยโรงสีเก่า ) หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 390 เมตร โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา จำนวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , มิเตอร์ประปา ให้กับร้านค้าแผงลอยเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางพัฒนา  1.4	ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา จำนวน 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา โดยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , มิเตอร์ประปา ให้กับร้านค้าแผงลอยเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

แนวทาง 2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน | - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาล ตามความจำเป็น เช่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา  3.1  เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | วารสาร ค่าปรับปรุงเวปไซต์ จัดทำ ปฏิทิน | ค่าบอกรับวารสาร จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารต่าง ๆ เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเวปไซต์ จำนวน 10,000 บาท ค่าปฏิทินประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หรือจัดทำปฏิทินประจำปี 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม |  | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ |  | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ |  | ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หรือวารสารประจำปี 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน | ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000.- บาท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน ตั้งไว้ 50,000.- บาท | ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. 6. | ค่าจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | ค่าจ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 70,000.- บาท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ 30,000.- บาท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000.- บาท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ตั้งไว้ 30,000.- บาท | ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 80,000 บาท | ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ | ค่าใช้จ่ายจัดงานจัดงานประเพณีปีใหม่ 30,000 บาท | ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | ค่าใช้จ่ายจัดงานวันออกพรรษา 30,000 บาท | ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา | ค่าใช้จ่ายจัดงาน วันวิสาขบูชา 25,000 บาท | ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สัมพันธ์ | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2553 โดยมอบให้ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน จำนวน 140,000.- | ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทาง 3.3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 14 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  |
| 15 16 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันเทศบาล ค่าวัสดุอาหารเสริมนม | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล ตามความจำเป็น ค่าวัสดุอาหารเสริมนม จำนวน 430,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม แก่โรงเรียนอนุบาลฉวาง และโรงเรียนวัดวังม่วง | ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง | กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2552 |  |  | พ.ศ.2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 18 | ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน ค่าอุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน | ค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 569,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมอบให้โรงเรียนอนุบาลฉวาง และโรงเรียนวัดวังม่วง เป็นผู้ดำเนินการ จำนวน 70,000 .- บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 499,500.- บาท ค่าอุดหนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน | ทต.ฉวาง ทต.ฉวาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2551 |  |  | พ.ศ.2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |