แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

( รายงานกิจการประจำปี )

ประจำปีงบประมาณ  2554

ของ

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

********************************************************************

ประกาศ เทศบาลตำบลฉวาง

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

********************************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลฉวาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ                  งบประมาณ   การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลฉวาง                     ดังนี้รายละเอียดที่แนบมานี้

##### วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

“ ฉวางเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา    พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน

บูรณาการชุมชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.การพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา บำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

4.การส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ    พัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

3.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและพอเพียง

4.ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการที่พึงได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยใน   ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

6.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิ-ภาพ  และทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   การวางแผนพัฒนา   รวมทั้งการตรวจ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม

7.มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ดี   มีลักษณะทางกายภาพที่  เป็นระเบียบสวยงาม ประชาชนมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการ

ประชาชน

………………………………………..

# แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

## ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ## 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ## 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ## 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |

| # ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ## 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ## 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ## 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ## 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

# แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1

………………………………………………………………………………………………….

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

 ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)		 ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)

### ส่วนที่ 2  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเทศบาลฯมีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ  ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

### ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.75% | 71.25% | 20.00% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ | 50.00% | 47.50% | 2.50% |
| /กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ | 51.25% | 47.50% | 1.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ | 46.25% | 32.25% | 21.50% |
| ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ | 36.25% | 51.50% | 12.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 25.00% | 62.25% | 12.75% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ | 38.75% | 36.25% | 25.00% |
| ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 62.50% | 27.25% | 10.25% |
| # ภาพรวม | 39.84% | 46.97% | 13.19% |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

หมายเหตุ	0-3    คะแนน		ไม่พอใจ

3-6    คะแนน		พอใจ

6-10  คะแนน		พอใจมาก

- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

### ยุทธศาสตร์ที่   1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 6.12 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| ภาพรวม | 7.27 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.65 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 6.63 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.25 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| ภาพรวม | 7.71 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 9.15 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 8.14 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

### ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

ภาคผนวก

-13-

มติที่ประชุม	                 		-      ที่ประชุมสภาเทศบาล  ได้ปรึกษาหารือกันและเห็นชอบ ให้

คุณนวภูมินทร  นาคนนท์  รองประธานสภาฯ คุณสุดารัตน์  คิวเจริญสมาชิกสภาเทศบาล และคุณศุภชัย  ธราพร  สมาชิกสภาเทศบาลเป็น  คณะกรรมการสวัสดิการผู้สูงอายุดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

นายพลภัทร  คงสกุล			-	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีก  ขอเชิญ

ประธานสภา

นายปราโมทย์  เอกสมทราเมษฐ์		-	กระผมขอรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม

นายกเทศมนตรี	ประเมินผลแผนพัฒนาตามที่ คณะกรรมการได้ดำเนินการ  สรุปผลการผลการดำเนินงานเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2551

ตามรายละเอียดดังนี้

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2551

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 18 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 5 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 31 | 28 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 30 | 25 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 9 | 8 |
| รวม | 125 | 92 |

คิดเป็น   73.6  เปอร์เซ็นต์

(โดย คิดจาก โครงการในแผนพัฒนาที่บรรจุในงบประมาณรายจ่าย )

ที่ประชุมรับทราบ

-14-

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2552

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 16 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 4 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 22 | 17 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 34 | 26 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 18 | 15 |
| รวม | 109 | 85 |

คิดเป็น   78.89  เปอร์เซ็นต์

(โดย คิดจาก โครงการในแผนพัฒนาที่บรรจุในงบประมาณรายจ่าย )

ที่ประชุมรับทราบ

นายพลภัทร  คงสกุล			-	มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก  ขอเชิญ

ประธานสภาฯ				-	ไม่มีท่านใดเสนอแล้ว

บัดนี้สมควรแก่เวลา  ขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ)                                               จดบันทึก

(นายเอกราช  สัมฤทธิ์)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)                                            ผู้รับรอง

(นายพลภัทร  คงสกุล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง

รายงานการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

ประจำปี งบประมาณ  2552

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 15 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 4 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 22 | 17 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 34 | 26 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 18 | 15 |
| รวม | 109 | 85 |

คิดเป็น   77.9  เปอร์เซ็นต์

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ  2552

ของ

เทศบาลตำบลฉวาง

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-1-

รายงานกิจการประจำปีเทศบาลตำบลฉวาง

ประจำปีงบประมาณ  2552

##### วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

“ ฉวางเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา    พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน

บูรณาการชุมชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.การพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา บำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

4.การส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

3.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและพอเพียง

4.ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการที่พึงได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยใน   ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

-2-

6.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิ-ภาพ  และทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   การวางแผนพัฒนา   รวมทั้งการตรวจ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม

7.มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ดี   มีลักษณะทางกายภาพที่  เป็นระเบียบสวยงาม ประชาชนมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการ

ประชาชน

………………………………………..

-3-

# แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

## ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ## 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ## 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ## 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |

-4-

| # ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ## 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ## 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ## 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ## 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

-5-

# แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1

………………………………………………………………………………………………….

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

 ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)		 ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)

#### ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2552 |  | ปีที่ 2 2553 |  | ปีที่ 3 2554 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2552

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ส่วนที่ 3  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเทศบาลฯมีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ  ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-7-

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

…………………………………………………………………………………………………

### ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  1  พฤศจิกายน  2552

### ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2552

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 16 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 4 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 22 | 17 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 34 | 26 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 18 | 15 |
| รวม | 109 | 85 |

-8-

### ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.75% | 71.25% | 20.00% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ | 50.00% | 47.50% | 2.50% |
| /กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ | 51.25% | 47.50% | 1.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ | 46.25% | 32.25% | 21.50% |
| ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ | 36.25% | 51.50% | 12.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 25.00% | 62.25% | 12.75% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ | 38.75% | 36.25% | 25.00% |
| ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 62.50% | 27.25% | 10.25% |
| # ภาพรวม | 39.84% | 46.97% | 13.19% |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

หมายเหตุ	0-3    คะแนน		ไม่พอใจ

3-6    คะแนน		พอใจ

6-10  คะแนน		พอใจมาก

-9-

- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

### ยุทธศาสตร์ที่   1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 6.12 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| ภาพรวม | 7.27 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### -10-

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.65 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 6.63 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### -11-

### ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.25 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| ภาพรวม | 7.71 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

-12-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 9.15 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 8.14 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

-13-

### ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

### -14 -

### ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

ภาคผนวก

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฉวาง

งบรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

โครงการปีงบประมาณ  2551  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | # โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | # โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน | 149,000.- |
| 2. | โครงการก่อสร้างทางเท้าแผ่นศิลาใหญ่บริเวณสวนสุขภาพ | 494,100.- |
| 3. | # โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงสูบน้ำ (ซอยโรงฆ่าสัตว์) | 376,000.- |
| 4. | # โครงการขุดลอกก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 102,000.- |
| 5. | # ซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน | 520,000.- |
| 6. | # โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมผนังกั้นน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลฯ | 4,800,000.- |
| 7. | # โครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางบ่อพัก คสล. | 238,000.- |
| 8. | # ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย | 300,000.- |
| 9. | # ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น 4 ชุด | 150,000.- |
| 10. | # โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณสวนสุขภาพริมทางรถไฟ | 1,020,000.- |

-13-

มติที่ประชุม	                 		-      ที่ประชุมสภาเทศบาล  ได้ปรึกษาหารือกันและเห็นชอบ ให้

คุณนวภูมินทร  นาคนนท์  รองประธานสภาฯ คุณสุดารัตน์  คิวเจริญสมาชิกสภาเทศบาล และคุณศุภชัย  ธราพร  สมาชิกสภาเทศบาลเป็น  คณะกรรมการสวัสดิการผู้สูงอายุดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

นายพลภัทร  คงสกุล			-	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีก  ขอเชิญ

ประธานสภา

นายปราโมทย์  เอกสมทราเมษฐ์		-	กระผมขอรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม

นายกเทศมนตรี	ประเมินผลแผนพัฒนาตามที่ คณะกรรมการได้ดำเนินการ  สรุปผลการผลการดำเนินงานเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2551

ตามรายละเอียดดังนี้

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2551

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 18 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 5 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 31 | 28 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 30 | 25 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 9 | 8 |
| รวม | 125 | 92 |

คิดเป็น   73.6  เปอร์เซ็นต์

(โดย คิดจาก โครงการในแผนพัฒนาที่บรรจุในงบประมาณรายจ่าย )

ที่ประชุมรับทราบ

-14-

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2552

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 16 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 4 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 22 | 17 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 34 | 26 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 18 | 15 |
| รวม | 109 | 85 |

คิดเป็น   78.89  เปอร์เซ็นต์

(โดย คิดจาก โครงการในแผนพัฒนาที่บรรจุในงบประมาณรายจ่าย )

ที่ประชุมรับทราบ

นายพลภัทร  คงสกุล			-	มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก  ขอเชิญ

ประธานสภาฯ				-	ไม่มีท่านใดเสนอแล้ว

บัดนี้สมควรแก่เวลา  ขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ)                                               จดบันทึก

(นายเอกราช  สัมฤทธิ์)

เลขานุการ

(ลงชื่อ)                                            ผู้รับรอง

(นายพลภัทร  คงสกุล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลฉวาง

|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 18 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 5 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 31 | 28 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 30 | 25 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 9 | 8 |
| รวม | 125 | 92 |

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฉวาง

งบรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

โครงการปีงบประมาณ  2552 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ | 450,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2. | ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างธนาคารกรุงไทย) | 291,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3. | ก่อสร้างรั้วตาข่ายสวนสาธารณะ ชุมชนบ้านวังม่วง | 107,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4. | ก่อสร้างประดับซุ้มประตูเหล็ก ถนนฉวาง - จันดี | 548,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5. | ก่อสร้างโครงหลังคา METEL SLEET บริเวณสวนสาธาณะทางไปจันดี | 209,900 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. | 896,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7. | ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนบ้านวังม่วง | 445,900 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8. | ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนบ้านคลองลุง | 352,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9. | ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามกีฬาบริเวณสวนสุขภาพริมทางรถไฟ | 410,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10. | ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต สวนสาธารณะ ร.9 ริมแม่น้ำตาปี | 293,770 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11. | ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 ริมแม่น้ำตาปี | 396,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12. | ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 ริมทางรถไฟ | 431,400 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 13. | ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 บ้านคลองลุง | 37,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14. | ก่อสร้างโครงหลังคา METEL SLEET บริเวณถนนชลประเวศ | 285,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15. | ปรับปรุงรื้อถอนอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สี่แยกตลาดฉวาง | 233,260 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16. | ติดตั้งระบบสัณญาณไฟจราจรสี่แยกตลาดฉวาง | 1,073,210 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 6,460,440 |  |

ประกาศ เทศบาลตำบลฉวาง

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2552

********************************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ทต.ฉวาง  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ                       งบประมาณ   การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลฉวาง ดังนี้

##### วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

“ ฉวางเมืองน่าอยู่  ควบคู่การศึกษา    พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน

บูรณาการชุมชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.การพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา บำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

4.การส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการ และเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ

3.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและพอเพียง

4.ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการที่พึงได้อย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยใน   ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

6.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิ-ภาพ  และทั่วถึง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   การวางแผนพัฒนา   รวมทั้งการตรวจ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม

7.มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ดี   มีลักษณะทางกายภาพที่  เป็นระเบียบสวยงาม ประชาชนมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการ

ประชาชน

# แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

## ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ## 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ## ท้องถิ่น |  |  |
| ## 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ## 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ## 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |

-4-

| # ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี # การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ## 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ## 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ## 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ## 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

-5-

# แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1

………………………………………………………………………………………………….

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)		 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม)

 ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)		 ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน)

#### ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2551 |  | ปีที่ 2 2552 |  | ปีที่ 3 2553 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 21,179,000 | 26 | 700,000 | 17 | 700,000 | 75 | 22,579,000 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 2,720,000 | 9 | 1,730,000 | 11 | 1,800,000 | 34 | 6,250,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 31 | 1,603,000 | 31 | 1,603,000 | 31 | 1,603,000 | 93 | 1,479,000 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 1,315,000 | 9 | 1,315,000 | 9 | 1,315,000 | 27 | 3,945,000 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 30 | 8,579,000 | 31 | 8,580,000 | 24 | 8,400,000 | 85 | 25,479,000 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 9 | 11,346,380 | 9 | 11,346,380 | 9 | 11,346,380 | 27 | 34,039,140 |
| รวม | 125 | 45,632,380 | 106 | 24,164,380 | 101 | 24,054,380 | 341 | 93,771,140 |

-6-

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2551

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 56.25 | 1 | 3.22 | 10 | 31.25 | 3 | 9.67 | - | - | 32 | 100 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 35.73 | - | - | - | - | 9 | 64.2 | - | - | 14 | 100 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 28 | 90.32 | - | - | - | - | 3 | 9.67 | - | - | 31 | 100 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 88.00 | - | - | - | - | 1 | 12.00 | - | - | 9 | 100 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 25 | 83.33 | - | - | - | - | 5 | 16.6 | - | - | 30 | 100 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 8 | 88.88 | - | - | - | - | 1 | 11.11 | - | - | 9 | 100 |
| รวม | 92 | 73.6 | 1 | 0.8 | 10 | 8.0 | 22 | 17.3 | - | - | 125 | 100 |

### ส่วนที่ 3  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเทศบาลฯมีรายรับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ บางโครงการ  ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-7-

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

…………………………………………………………………………………………………

### ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…เทศบาลตำบลฉวาง…

- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  19  พฤศจิกายน  2551

### ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2551

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 32 | 18 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 5 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 31 | 28 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 8 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 30 | 25 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 9 | 8 |
| รวม | 125 | 92 |

-8-

### ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.75% | 71.25% | 20.00% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ | 50.00% | 47.50% | 2.50% |
| /กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ | 51.25% | 47.50% | 1.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ | 46.25% | 32.25% | 21.50% |
| ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ | 36.25% | 51.50% | 12.25% |
| กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 25.00% | 62.25% | 12.75% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ | 38.75% | 36.25% | 25.00% |
| ประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 62.50% | 27.25% | 10.25% |
| # ภาพรวม | 39.84% | 46.97% | 13.19% |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

หมายเหตุ	0-3    คะแนน		ไม่พอใจ

3-6    คะแนน		พอใจ

6-10  คะแนน		พอใจมาก

-9-

- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

### ยุทธศาสตร์ที่   1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 6.12 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.87 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| ภาพรวม | 7.27 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### -10-

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 5.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.87 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.65 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 6.63 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

### -11-

### ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.00 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.25 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| ภาพรวม | 7.71 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

-12-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.87 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.52 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 9.15 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.78 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.67 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 8.00 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 8.14 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน   100  ราย

-13-

### ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

### -14 -

### ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| # ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.25 |
| 2) มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.25 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน | 7.75 |
| ทราบ |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.65 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.00 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน | 7.25 |
| ในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| ภาพรวม | 7.91 |

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางจำนวน  100  ราย

ภาคผนวก

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551

แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฉวาง

งบรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

โครงการปีงบประมาณ  2551 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| ที่ | # โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1. | # โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงน้ำดื่มชุมชน | 149,000.- |
| 2. | โครงการก่อสร้างทางเท้าแผ่นศิลาใหญ่บริเวณสวนสุขภาพ | 494,100.- |
| 3. | # โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงสูบน้ำ (ซอยโรงฆ่าสัตว์) | 376,000.- |
| 4. | # โครงการขุดลอกก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 102,000.- |
| 5. | # ซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน | 520,000.- |
| 6. | # โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมผนังกั้นน้ำบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลฯ | 4,800,000.- |
| 7. | # โครงการขุดลอกวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางบ่อพัก คสล. | 238,000.- |
| 8. | # ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย | 300,000.- |
| 9. | # ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น 4 ชุด | 150,000.- |
| 10. | # โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณสวนสุขภาพริมทางรถไฟ | 1,020,000.- |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2554

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 27 | 7 |
| 2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 1 |
| 3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม | 25 | 24 |
| 4.การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16 | 2 |
| 5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 29 | 36 |
| 6.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร | 15 | 12 |
| รวม | 117 | 82 |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1.โครงการในแผนพัฒนาสามปี มี 117โครงการ

2.ได้ดำเนินการทั้งสิ้น  82  โครงการ(มีการตั้งงบประมาณแล้ว)

คิดเป็นร้อยละ  70.08